2019年清华大学研究生社会实践项目征集表（书面盖章）

| 项目名称 （20字以内） | 柔性铜铟镓硒太阳电池光伏建筑一体化设计 |
| --- | --- |
| 项目具体 任务描述 | 项目背景： 基于柔性铜铟镓硒太阳电池（CIGS）的光伏建筑一体化设计 项目目标： 1、选取合适的家庭建筑模型，设计柔性CIGS光伏组件外观； 2、选取合适的光伏控制器、蓄电池等进行逆变控制 3、设计光伏组件排布方案； 4、设计全套智能监控系统，对发电及用电进行智能监控； 5、对设计方案可行性进行分析； 关键问题或技术： 1）用于光伏建筑一体化的柔性铜铟镓硒（CIGS）光伏组件结构设计； 2）光伏建筑一体化设计； 3）离网/并网光伏系统设计。 现有条件： 提供办公条件； 柔性CIGS组件资料； 光伏电站搭建参考资料； 提供柔性CIGS组件、逆变器、控制器等。 人员安排： 组件结构、建筑模型构建及安装设计 1人（建筑学） 光伏发电系统搭建及线路布置 1人（电气工程） 时间安排： 第1~2周：对光伏发电系统进行资料查找及相关知识学习，了解目前组件的相关信息； 第3~4周：进行建筑模型的构建、组件排布、线路布置设计，并绘制设计图纸； 第5周：完成设计方案撰写； 第6周：完成可行性分析报告。 |
| 所需研究生的 学科方向 | 电气工程（有光伏电站设计经验者为佳）、建筑学 |
| 需要研究生事先做何准备工作 | 熟悉太阳电池基本工作原理，了解分布式光伏电站的组成部分 |
| 工作量预计(天) | 30 | 注：学校规定暑期社会实践时间为6周（含30个工作日） | 需求人数 | 2 |
| 单位名称 | 绵阳金能移动能源有限公司 | 邮政编码 |  |
| 单位准备工作 (填是或否) | 1、能否提供合适项目课题的详细需求； | 是 |
|  | 2、能否指定专人负责研究生实践期间的管理和指导工作； | 是 |
|  | 3、能否落实必要的工作环境和食宿等生活条件。 | 是 |
| 备注 |  |

填写说明：（1）请详细填写所有内容。（2）本表填写上交后，原则上不得更改或取消项目。（3）项目负责人应充分了解学生所要承担项目的具体要求和内容，并与学生在选项目阶段进行联系，以便学生做好前期准备，联系人的联系方式务必准确、完整。（4）请仔细阅读实践接收单位须知。

格式要求：（1）一张表格只能填写一个项目。（2）请不要添加多余空格。（3）请不要更改格式。